## Форма 10. Информация об инвестиционных программах

регулируемой организации и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа АО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения города Владимир на 2017 - 2021 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 09.11.2016 г. |
| Цели инвестиционной программы | - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, - энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Администрация Владимирской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Владимира |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2017-2021 гг. |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2017-2021 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия ИП согласно приложению 1. Потребность в финансовых средствах для реализации ИП. | Согласно приложению 1. Потребность в финансовых средствах для реализации ИП. | Тариф на тепловую энергию |

### Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия ИП согласно приложению 2. Показатели эффективности реализации ИП. | Согласно приложению 2. Показатели эффективности реализации ИП. |  |  |

### Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

| Отчетный год | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Мероприятия ИП согласно приложению 3. Информация об использовании инвестиционных средств за 2017г. | Согласно приложению 3. Информация об использовании инвестиционных средств за 2017г. | Тариф на тепловую энергию. Бюджетное финансирование. |

### Внесение изменений в инвестиционную программу

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| 15 декабря 2017 г. Распоряжение администрации Владимирской области от 15.12.2017 г. № 783-р | В соответствии с приложением № 4 |

## Форма 10. Информация об инвестиционных программах

регулируемой организации и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа АО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети) г. Владимир на 2016 - 2018 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.10.2016 г |
| Цели инвестиционной программы | - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, - энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Администрация Владимирской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Владимира |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016-2018 гг. |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2016-2018 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия ИП согласно приложению 5. Потребность в финансовых средствах для реализации ИП. | Согласно приложению 5. Потребность в финансовых средствах для реализации ИП. | Арендная плата |

### Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия ИП согласно приложению 6. Показатели эффективности реализации ИП. | Согласно приложению 6. Показатели эффективности реализации ИП. |  |  |

### Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

| Отчетный год | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Мероприятия ИП согласно приложению 7. Информация об использовании инвестиционных средств за 2017г. | Согласно приложению 7. Информация об использовании инвестиционных средств за 2017г. | Арендная плата |